## Slide 1: Titel

## Slide 2: Übersicht

## Slide 3: vCity (1/4)
virtuelles Stadtmodell
echte Daten
berechnen von Eigenschaften
...

## Slide 4: vCity (2/4)
grober Projektplan
  schnell hinfällig
  Aufgaubenüberblick via Reviews
  sammeln von To-Dos jeden Montag
gut für grobe Zeitabschätzung
relativ unflexibel

## Slide 5: vCity (3/4)
Aufteilung in Gruppen
extreme und pair programming
programmieren gegen Schnittstellen
feste Abgrenzung der Gruppen
  Theorie und Praxis

## Slide 6: vCity (4/4)
Änderungen
  flexible Reaktion
  Implementation ohne Rückfragen
  fehlender Projektleiter

## Slide 7: Kommunikation
Review jeden Montag
Email, IRC
Commits via IRC-Bot
Probleme zwischen Gruppen
  Besserung nach 1 Monat

## Slide 8: Github (1/2)
Dezentrale “Sammelstelle”
Committen von fehlerfreiem Code
Gruppenspezifische Packages
nur ein Branch (Master)

## Slide 9: Github (2/2)
Einfaches mergen zwischen den Gruppen
Dokumentation und Protokolle direkt in Github
Commit Probleme innerhalb der Gruppe (ein Branch)
Für uns war Github etwas Overkill